

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2024 №\_\_455\_

О внесении изменений в Постановление Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области №646 от 21.08.2023г.

В соответствии с п.п. «д» п. 4.2 раздела 4 [Порядка](consultantplus://offline/ref=AE10C857DB0A5272038721C8EFA083B2C6CA8F53DA884B52B3011D0E049E9F421567E28297C42190533A2121Y9GBL) предоставления и распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 №460-п, Администрация Лежневского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области №646 от 21.08.2023г «Об утверждении муниципальной программы «Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области» (далее Постановление), изложив приложение 1 к Постановлению в новой редакции (Прилагается).

**Глава Лежневского**

**муниципального района А.Ю. Ильичев**

Приложение к постановлению Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области

31.07.2024 № 455

Приложение №1 к постановлению Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области

от 21.08.2023 № 646

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области»

Срок реализации программы:

2024-2027годы

(год начала реализации - год окончания реализации)

Администратор программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области

**1. Паспорт муниципальной программы**

**Лежневского муниципального района Ивановской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП |  | | Развитие газоснабжения и газификации Лежневского муниципального района Ивановской области | | | | | | |
| Срок реализации МП | 2024-2027 | | | | | | | | |
| Администратор МП |  | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области | | | | | | |
| Исполнители МП | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района (далее- Комитет) | | | | | | | | |
| Цель МП |  | | Повышение уровня газификации Лежневского муниципального района Ивановской области природным газом | | | | | | |
| Задачи реализации МП | Выравнивание обеспеченности населения Лежневского муниципального района объектами инженерной инфраструктуры | | | | | | | | |
| Целевые показатели МП\* |  | | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов 145,61 км, газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры) 1851 ед.  Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 27ед. | | | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований |  | На весь период | |  |  | | В том числе: по годам | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год |
| Всего, (тыс.руб) в т.ч. | 851321,56 | | 21263,73 | | 198130,12 | | 488287,72 | 143640 |
| -областной бюджет | 808241,20 | | 19943,40 | | 188014,19 | | 463825,61 | 136458 |
| -бюджет района | 43080,37 | | 1320,33 | | 10115,93 | | 24462,11 | 7182 |

\*-показатель достигается при условии финансирования за счет средств областного и местного бюджетов

2. Анализ состояния газификации и проблемы дальнейшего развития.

Уровень газификации природным газом в целом по району (по количеству населения) составляет 62,18%;

Из 132 населенных пунктов Лежневского муниципального района природный сетевой газ имеется в 55 населенных пунктах, что составляет 37%.

-не все населенные пункты Лежневского муниципального района обеспечены сетевым природным газом.

Недостаточный уровень газификации природным газом Лежневского района ухудшает социальное положение населения, снижает энергетическую безопасность региона, уменьшает его инвестиционную привлекательность. Увеличение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной сферы позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить расходы на закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку района и региона в целом.

Схемой газификации Лежневского района Ивановской области предусмотрено:

* строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления для газификации населенных пунктов Лежневского сельского поселения, Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района.

3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы.

Задачей муниципальной программы является выравнивание обеспеченности населения Лежневского муниципального района объектами инженерной инфраструктуры. Для этого необходимо:

* продолжение строительства межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным территориям района;
* строительство газопроводов низкого давления с целью газификации жилищного фонда и удовлетворения потребностей населения в природном газе;
* решение проблем теплоснабжения населенных пунктов путем обеспечения технической возможности для реконструкции котельных и перевода их на использование природного газа в качестве основного вида топлива, а также перевод жилья на индивидуальное газовое отопление;
* удовлетворение потребностей в природном газе промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Таблица 3.1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | |
| 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| **1** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Сабуриха Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **2** | **Газификация д.Сабуриха Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 3,0\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 2.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 20 \* (домовладений  ) |  |
| **3** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д. Перепечино Большое Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **4** | **Газификация д. Перепечино Большое Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 3,6\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 4.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 53 \* (домовладений  ) |  |
| **5** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д. Крутово муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **6** | **Газификация д. Крутово Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 1,4\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 6.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 27 \* (домовладений  ) |  |
| **7** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Увальево, д.Кудреватик, д.Бушманово Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц | 1 |  |  |  |
| **8** | **Газификация д.Увальево, д.Кудреватик, д.Бушманово Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 10,51\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 8.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 134 \* (домовладения и кварти-  ры), 7\* нежилых зданий\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| **9** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Княжево Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  |  | 1 |  |
| **10** | **Газификация д.Княжево Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  |  | 1,25\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |
| 10.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  |  | 22 \* (домовладений  ) |
| **11** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Аржаново Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  |  | 1 |  |
| **12** | **Газификация д.Аржаново Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  |  | 2,15\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |
| 12.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  |  | 30 \* (домовладений  ) |
| **13** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д. Болгово Большое, д.Болгово Малое, д.Клементьево Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  |  | 1 |  |
| **14** | **Газификация д. Болгово Большое, д. Болгово Малое, д.Клементьево Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  |  | 6,9\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |
| 14.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  |  | 77 \* (домовладений, нежилые здания  ) |
| **15** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода с. Маслово Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **16** | **Газификация с. Маслово Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 2\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 16.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 20\* (домовладений, гостиничный комплекс  ) |  |
| **17** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д. Афанасово, д.Высоково Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **18** | **Газификация д. Афанасово, д.Высоково Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 9,3\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 18.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 61 \* (домовладение, храм  ) |  |
| **19** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода с. Смердово Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  |  | 1 |  |
| **20** | **Газификация с. Смердово Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  |  | 7,7\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |
| 20.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  |  | 42 \* (домовладения, храм  ) |
| **21** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Медведково, д.Кунеевка, д. Андреевка, д.Мостовое, д.Стрекалово, д. Булатцево, д.Щапово,д.Помчиха, д.Подраменово, д.Жуковицы, д.Вахнеево, д.Шпариха Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  |  | 1 |  |
| **22** | **Газификация д.Медведково, д.Кунеевка, д.Андреевка, д.Мостовое, д.Стрекалово, д.Булатцево, д.Щапово, д.Помчиха, д.Подраменово, д.Жуковицы, д.Вахнеево, д.Шпариха Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  |  | 16,8\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |
| 22.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  |  | 281 \* (домовладение, нежилые здания  ) |
| **23** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д. Лопатино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  |  | 1 |  |
| **24** | **Газификация д. Лопатино Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  |  | 1,2\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |
| 24.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  |  | 26 \* (домовладений, храм  ) |
| **25** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д. Станки, д.Мощенки Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  |  | 1 |  |
| **26** | **Газификация д. Станки, д.Мощенки Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  |  | 5,5\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |
| 26.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  |  | 73 \* (домовладения, храм  ) |
| **27** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д. Волотово Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  |  | 1 |  |
| **28** | **Газификация д. Волотово Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 28.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  |  | 2,7\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |
| 28.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  |  | 19 \* (домовладения, храм  ) |
| **29** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Веснево, д.Жилкино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **30** | **Газификация д.Веснево, д.Жилкино Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 30.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 6,2\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 30.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 52\* (домовладения, фермерское хозяйство  ) |  |
| **31** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода с.Ступкино, д.Ожерельево Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **32** | **Газификация с.Ступкино, д.Ожерельево Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 32.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 4,4\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 32.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 44 \* (домовладения, фермерское хозяйство  ) |  |
| **33** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Попцево Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **34** | **Газификация д.Попцево Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 34.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 3,6\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 34.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 21 \* (домовладение, фермерское хозяйство  ) |  |
| **35** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Сосновка, д.Доронькино, д.Филипково Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **36** | **Газификация д.Сосновка, д.Доронькино, д.Филипково Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 7,7\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 36.2 | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 52\* (домовладения  ) |  |
| **37** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Горшково Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **38** | **Газификация д.Горшково Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 38.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 2,5\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 38.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 8\* (домовладения  ) |  |
| **39** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Есино, д.Борисцево, д.Детково, д.Панютино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **40** | **Газификация д.Есино, д.Борисцево, д.Детково, д.Панютино Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 40.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 10\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 40.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 113 \* (домовладений  ) |  |
| **41** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Дудино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 41.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц | 1 |  |  |  |
| **42** | **Газификация д.Дудино Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 42.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  | 2,5\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |  |
| 43.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  | 73\* (домовладения  ) |  |  |
| **43** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Бруснижново Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **44** | **Газификация д.Бруснижново Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 44.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 3,9\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 44.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 18\* (домовладений  ) |  |
| **45** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Грезино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **46** | **Газификация д.Грезино Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 46.1. | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 5,5\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 46.2 . | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 46 \* (домовладений  ) |  |
| **47** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Дьяково Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **48** | **Газификация д.Дьяково Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 48.1 | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 2,4\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| **49** | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 10 \* (домовладений  ) |  |
| 49.1. | **"Разработка проектной документации на газификацию с.Хозниково, д.Паршнево, д.Арефино, д.Выселиха, д.Кнутиха Лежневского муниципального района Ивановской области от границы с Шуйским районом(включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 49.2 . | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **50** | **"Газификация с.Хозниково, д.Паршнево, д.Арефино, д.Выселиха, д.Кнутиха Лежневского муниципального района Ивановской области от границы с Шуйским районом(включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 50.1 | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 16\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| **51** | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 468\* (домовладений  ) |  |
| 51.1. | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Афанасово, д.Житково Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 51.2 . | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  |  | 1 |  |
| **52** | **Газификация д.Афанасово, д.Житково Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 52.1 | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" |  |  |  |  | 5,7\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |
| 52.2 | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" |  |  |  |  | 54\* (домовладений  ) |
| **53** | **"Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Антропьево Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)"** |  |  |  |  |  |
| 53.1 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц |  | 1 |  |  |
| **54** | **Газификация д.Антропьево Лежневского муниципального района Ивановской области** |  |  |  |  |  |
| 54.1 | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км |  |  | 1,2\*  (уточни-  ть после разработки проекта) |  |
| 54.2 | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц |  |  | 7 \* (домовладений  ) |  |

\*-показатель достигается при условии финансирования за счет средств областного и местного бюджетов

Итоговые целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Таблица 3.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027  год | итого |
| 1 | Показатель "Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов" | км | 0 | 2,5 | 93,21 | 49,9 | 145,61 |
| 2 | Показатель "Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)" | единиц | 0 | 73 | 1154 | 624 | 1851 |
| 3 | Показатель "Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций" | единиц | 2 | 16 | 9 | 0 | 27 |

**4. Риски реализации муниципальной программы.**

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

1. Риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

2. Финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с недостатком денежных средств областного и местного бюджетов;

3. При размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов;

4. Несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

5. Заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

В таком случае Программа подлежит корректировке.

**5. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы.**Таблица 5.1. (рубл.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  Инвестицион- ного проекта | Срок исполнения, годы | Объем финан­сирова­ния,  руб. | В том числе: за счет | | | | | | | | | | | | | Ответствен  ные исполнители | Ожидаемые результаты |
| Областной бюд. | | | | | | | | Местный бюд. | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Сабуриха Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 5693333,33 | -  - | 5408666,67 | - | - | | | | | - | 284666,67 | - | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Сабуриха Лежневского  сельского поселения |
| 2 | "Газификация д.Сабуриха Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 12000000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 11400000 | - | | | | | - | - | 600000 | -  - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Сабуриха Лежневского  сельского поселения |
| 3 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Перепечино Большое Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 6832000,00 | - | 6490400,00 | - | - | | | | | 341600 | - | - | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Перепечи-  но Большое Лежневского  сельского поселения |
| 4 | "Газификация д.Перепечино Большое Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 14400000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 13680000 | - | | | | | - | - | 720000 | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Перепечи-  но Большое Лежневского  сельского поселения |
| 5 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Крутово Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 2965333,33 | - | 2817066,67 | - | - | | | | | 148266,6667 | - | - | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Крутово Лежневского  сельского поселения |
| 6 | "Газификация д.Крутово Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 5600000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 5320000 | - | | | | | - | - | 280000 | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Крутово Лежневского  сельского поселения |
| 7 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Увальево, д.Кудреватик, д.Бушманово Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2024 | 16266835,04 | 15294430,00 | - | - | | | | | - | 972405,04\* | - | - | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Увальево, д.Кудреватик, д.Бушманово Лежневского  сельского поселения |
| 8 | 2025 | 117204,52 | - |  |  | | | | |  |  | 117204,52\* |  | |  | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Увальево, д.Кудреватик, д.Бушманово Лежневского  сельского поселения |
| 9 | "Газификация д.Увальево, д.Кудреватик, д.Бушманово Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 42090230,51  (уточнить после разработки проекта) | - |  | 39938000 | | | | |  |  | - | 2152230,51\* | |  | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Увальево, д.Кудреватик, д.Бушманово Лежневского  сельского поселения |
| 10 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Княжево Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2026 | 3156453,33 | - | - | 2998630,67 | | | | | - | - | - | 157822,67 | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Княжево Лежневского  сельского поселения |
| 11 | "Газификация д.Княжево Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2027 | 5000000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | - | | | | 4750000 | | - | (у) | -- | 250000 | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Княжево Лежневского  сельского поселения |
| 12 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Аржаново Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2026 | 4429383,33 | - | - | 4207914,17 | | | | - | | - | - | 221469,17 | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Аржаново Лежневского  сельского поселения |
| 13 | "Газификация д.Аржаново Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2027 | 8600000  (уточнить после разработки проекта) | - |  | - | | | | 8170000 | | - | - | - | 430000 | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Аржаново Лежневского  сельского поселения |
| 14 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Болгово Большое, д.Болгово Малое, д.КлементьевоЛежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2026 | 12745123,33 | - | - | 12107867,17 | | | | | - | - | - | 637256,17 | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д. Болгово Большое, д.Болгово Малое, д.КлементьевоЛежневского  сельского поселения |
| 15 | "Газификация д.Болгово Большое, д.Болгово Малое, д.КлементьевоЛежневского муниципального района Ивановской области" | 2027 | 27600000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | - | | | | | 26220000 | - | - | - | 1380000 | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д. Болгово Большое, д.Болгово Малое, д.КлементьевоЛежневского  сельского поселения |
| 16 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода с.Маслово Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 4032666,67 | - | 3831033,33 | - | | | | | - | - | 201633,33 | - | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация с.Маслово Лежневского  сельского поселения |
| 17 | "Газификация с.Маслово Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 8000000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 7600000 | | | - | | | - | - | 400000 | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация с.Маслово Лежневского  сельского поселения |
| 18 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Афанасово, д.Высоково Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 17554666,67 | - | 16676933,33 | - | | | - | | | - | 877733,33 | - | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Афанасово, д.Высоково Лежневского  сельского поселения |
| 19 | "Газификация д.Афанасово, д.Высоково Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 37200000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 35340000 | | | - | | | - | - | 1860000 | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Афанасово, д.Высоково Лежневского  сельского поселения |
| 20 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода с.Смердово Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2026 | 14589333,33 | - | - | 13859866,67 | - | | | | | - | - | 729466,67 | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация с.Смердово Лежневского  сельского поселения |
| 21 | "Газификация с.Смердово Лежневского муниципального района Ивановской области " | 2027 | 30800000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | - | 29260000 | | | | | - | - | - | | 1540000 | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация с.Смердово Лежневского  сельского поселения |
| 22 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Медведково, д.Кунеевка, д.Андреевка, д.Мостовое, д.Стрекалово, д.Булатцево, д.Щапово, д.Помчиха, д.Подраменово, д.Жуковицы, д.Вахнеево, д.Шпариха Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2026 | 31883000,00 | - | - | 30288850,00 | - | | | | | - | - | 1594150 | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Медведково, д.Кунеевка, д.Андреевка, д.Мостовое, д.Стрекалово, д.Булатцево, д.Щапово, д.Помчиха, д.Подраменово, д.Жуковицы, д.Вахнеево, д.Шпариха Лежневского  сельского поселения |
| 23 | "Газификация д.Медведково, д.Кунеевка, д.Андреевка, д.Мостовое, д.Стрекалово, д.Булатцево, д.Щапово, д.Помчиха, д.Подраменово, д.Жуковицы, д.Вахнеево, д.Шпариха Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2027 | 67200000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | - | 63840000 | | | | | - | - | - | | 3360000 | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Медведково, д.Кунеевка, д.Андреевка, д.Мостовое, д.Стрекалово, д.Булатцево, д.Щапово, д.Помчиха, д.Подраменово, д.Жуковицы, д.Вахнеево, д.Шпариха Лежневского  сельского поселения |
| 24 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Лопатино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2026 | 2491000,00 | - | - | 2366450,00 | - | | | | | - | - | 124550 | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Лопатино Лежневского  сельского поселения |
| 25 | "Газификация д.Лопатино Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2027 | 4800000  (уточнить после разработки прое кта) | - | - |  | 4560000 | | | | | - | - |  | | 240000 | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Лопатино Лежневского  сельского поселения |
| 26 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Станки, д.Мощенки Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2026 | 10437666,67 | - | - | 9915783,33 | - | | | | | - | - | 521883,33 | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Станки, д.Мощенки Лежневского  сельского поселения |
| 27 | "Газификация д.Станки, д.Мощенки Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2027 | 22000000  (уточнить после разработки проекта) | - | - |  | 20900000 | | | | | - | - |  | | 1100000 | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Станки, д.Мощенки Лежневского  сельского поселения |
| 28 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Волотово Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2026 | 5278000,00 | - | - | 5014100,00 | - | | | | | - | - | 263900 | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Волотово Лежневского  сельского поселения |
| 29 | "Газификация д.Волотово Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2027 | 10800000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | - | 10260000 | | | | | - | - | - | | 540000 | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Волотово Лежневского  сельского поселения |
| 30 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Веснево, д.Жилкино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 11766000,00 | - | 11177700,00 | - | - | | | | | - | 588300 | - | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Веснево, д.Жилкино Шилыковского  сельского поселения |
| 31 | "Газификация д.Веснево, д.Жилкино Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 24800000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 23560000 | - | | | | | - | - | 1240000 | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Веснево, д.Жилкино Шилыковского  сельского поселения |
| 32 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода с.Ступкино, д.Ожерельево Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 8350333,33 | - | 7932816,67 | - | - | | | | | - | 417516,67 | - | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация с.Ступкино, д.Ожерельево Шилыковского сельского поселения |
| 33 | "Газификация с.Ступкино, д.Ожерельево Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 17600000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 16720000 | - | | | | | - | - | 880000 | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация с.Ступкино, д.Ожерельево Шилыковского  сельского поселения |
| 34 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Попцево Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 6832000,00 | - | 6490400,00 | - | | | - | | | - | 341600 | - | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Попцево Шилыковского сельского поселения |
| 35 | "Газификация д.Попцево Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 14400000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 13680000 | | | - | | | - | - | 720000 | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Попцево Шилыковского  сельского поселения |
| 36 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Сосновка, д.Доронькино, д.Филипково Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 14612666,67 | - | 13882033,33 | - | | | - | | | - | 730633,33 | - | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Сосновка, д.Доронькино, д.Филипково Шилыковского  поселения |
| 37 | "Газификация д.Сосновка, д.Доронькино, д.Филипково Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 30800000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 29260000 | | | - | | | - | - | 1540000 | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Сосновка, д.Доронькино, д.Филипково Шилыковского  сельского поселения |
| 38 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Горшково Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 4584333,333 | - | 4355116,67 | - | | | - | | | - | 229216,6667 | - | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Горшково Шилыковского  сельского поселения |
| 39 | "Газификация д.Горшково Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 10000000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 9500000 | | | - | | | - | - | 500000 | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Горшково Шилыковского  сельского поселения |
| 40 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Есино, д.Борисцево, д.Детково, д.Панютино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 14744333,33 | - | 14007116,67 | - | | | - | | | - | 737216,67 | - | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Есино, д.Борисцево, д.Детково, д.Панютино Новогоркинского  сельского поселения |
| 41 | "Газификация д.Есино, д.Борисцево, д.Детково, д.Панютино Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 40000000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 38000000 | | | - | | | - | - | 2000000 | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Есино, д.Борисцево, д.Детково, д.Панютино Новогоркинского  сельского поселения |
| 42 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Дудино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2024 | 4996895,45 | 4648970,00 | - | - | - | | | | | 347925,45\* | - | - | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Дудино Новогоркинского сельского поселения |
| 43 | "Газификация д.Дудино Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2025 | 10103242,80  (уточнить после разработки проекта) | - | 9500000 | - | - | | | | | - | 603242,80\* | - | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Дудино Новогоркинского сельского поселения |
| 44 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Бруснижново Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 7401333,33 | - | 7031266,67 | - | - | | | | | - | 370066,67 | - | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Бруснижново Новогоркинского сельского поселения |
| 45 | "Газификация д.Бруснижново Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 15600000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 14820000 | - | | | | | - | - | 780000 | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Бруснижново Новогоркинского  сельского поселения |
| 46 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Грезино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 10437666,67 | - | 9915783,33 | - | - | | | | | - | 521883,33 | - | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Грезино Новогоркинского сельского поселения |
| 47 | "Газификация д.Грезино Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 22000000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 20900000 | - | | | | | - | - | 1100000 | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Грезино Новогоркинского  сельского поселения |
| 48 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Дьяково Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 4554666,67 | - | 4326933,33 | - | | - | | | | - | 227733,33 | - | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Дьяково Новогоркинского сельского поселения |
| 49 | "Газификация д.Дьяково Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 9600000  (уточнить после разработки проекта) | - |  | 9120000 | |  | | | | - |  | 480000 |  | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Дьяково Новогоркинского  сельского поселения |
| 50 | "Разработка проектной документации на газификацию с.Хозниково, д.Паршнево, д.Арефино, д.Выселиха, д.Кнутиха Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 28466666,67 | - | 270433  2704333-3,3  27043333,33  27043333,33  2  27043333,33 | 27043333,33  27043333,33 | | - | | | | - | 1423333,333 | - | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация с.Хозниково, д.Паршнево, д.Арефино, д.Выселиха, д.Кнутиха Сабиновского  сельского поселения |
| 51 | "Газификация с.Хозниково, д.Паршнево, д.Арефино, д.Выселиха, д.Кнутиха Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 64000000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 60800000 | - | | | | | - | - | 3200000 | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация с.Хозниково, д.Паршнево, д.Арефино, д.Выселиха, д.Кнутиха Сабиновского  сельского поселения |
| 52 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Афанасово, д.Житково Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2026 | 10899860,00 | - | - | 10354867,00 |  | | | | | - | - | 544993 | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Афанасово, д.Житково Сабиновского сельского поселения |
| 53 | " Газификация д.Афанасово, д.Житково Лежневского муниципального района Ивановской области | 2027 | 22800000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | - | 21660000 | | | | | - | - | - | 1140000 | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Афанасово, д.Житково Сабиновского сельского поселения |
| 54 | "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Антропьево Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | 2025 | 2609333,33 | - | 2478866,67 | - | - | | | | | - | 130466,67 | - | - | | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Антропьево Сабиновского  сельского поселения |
| 55 | "Газификация д.Антропьево Лежневского муниципального района Ивановской области" | 2026 | 4800000  (уточнить после разработки проекта) | - | - | 4560000 | - | | | | | - | - | 240000 | | - | Комитет Администра  ции Лежневского  муниципального района | Газификация д.Антропьево Сабиновского  сельского поселения |

\*оплата в том числе по договорам 70К-2628, 70К-2629 от 14.05.2026 АО «Газпром газораспределение Иваново»

6**. Увязка цели, задач, мероприятий и целевых показателей МП.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Задачи муниципальной программы | Мероприятия муниципальной программы | Целевой показатель муниципальной программы |
| Повышение уровня газификации Лежневского муниципального района Ивановской области природным газом | Выравнивание обеспеченности населения Лежневского муниципального района объектами инженерной инфраструктуры | Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Сабуриха Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация д.Сабуриха Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 3,0 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 20 единиц |
| Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Перепечино Большое Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация д.Перепечино Большое Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 3,6км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 53 единиц |
| Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Крутово Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация д.Крутово Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 1,4 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 27 единиц |
| Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Увальево, д.Кудреватик, д.Бушманово Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация д.Увальево, д.Кудреватик, д.Бушманово Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 10,51 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 134 единиц |
| Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Княжево Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация д.Княжево Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 1,25 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 22 единиц |
| Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Аржаново Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация д.Аржаново Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 2,15 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 30 единиц |
| "Разработка проектной документации для строительства газопровода д. Болгово Большое, д. Болгово Малое, д.КлементьевоЛежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация д. Болгово Большое, д. Болгово Малое, д.КлементьевоЛежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 6,9 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 77 единиц |
| Разработка проектной документации для строительства газопровода с.Маслово Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация с.МасловоЛежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 2 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 20 единиц |
| Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Афанасово, д.Высоково Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация д.Афанасово, д.Высоково Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 9,3 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 61 единиц |
| Разработка проектной документации для строительства газопровода с.Смердово Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация с.Смердово Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 7,7 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 42 единиц |
| Разработка проектной документации для строительства газопровода к д.Медведково, д.Кунеевка, д.Андреевка, д.Мостовое, д.Стрекалово, д.Булатцево, д.Щапово, д.Помчиха, д.Подраменово, д.Жуковицы, д.Вахнеево, д.Шпариха Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация д.Медведково, д.Кунеевка, д.Андреевка, д.Мостовое, д.Стрекалово, д.Булатцево, д.Щапово, д.Помчиха, д.Подраменово, д.Жуковицы, д.Вахнеево, д.Шпариха Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 16,8 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 281 единиц |
| Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Лопатино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация д.Лопатино Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 1,2 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 26 единиц |
| Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Станки, д.Мощенки Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация д.Станки, д.Мощенки Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 5,5 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 73 единиц |
| Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Волотово Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация д.Волотово Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 2,7 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 19 единиц |
| Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Веснево, д.Жилкино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация д.Веснево, д.Жилкино Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 6,2 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 52 единиц |
|  | Разработка проектной документации для строительства газопровода с.Ступкино, д.Ожерельево Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация с.Ступкино, д.Ожерельево Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 4,4 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 44 единиц |
| "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Попцево Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
|  | "Газификация д.Попцево Лежневского муниципального района Ивановской области" | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 3,6 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 21 единиц |
| "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Сосновка, д.Доронькино, д.Филипково Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| "Газификация д.Сосновка, д.Доронькино, д.Филипково Лежневского муниципального района Ивановской области" | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 7,7 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 52 единиц |
| "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Есино, д.Борисцево, д.Детково, д.Панютино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| "Газификация д.Есино, д.Борисцево, д.Детково, д.Панютино Лежневского муниципального района Ивановской области" | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 10 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 113 единиц |
| "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Дудино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| "Газификация д.Дудино Лежневского муниципального района Ивановской области" | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 2,5 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 73 единиц |
| "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Бруснижново Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| "Газификация д.Бруснижново Лежневского муниципального района Ивановской области" | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 3,9 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 18 единиц |
| "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Грезино Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| "Газификация д.Грезино Лежневского муниципального района Ивановской области" | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 5,5 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 46 единиц |
| "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Дьяково Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| "Газификация д.Дьяково Лежневского муниципального района Ивановской области" | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 1,7 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 10 единиц |
| "Разработка проектной документации на газификацию с.Хозниково, д.Паршнево, д.Арефино, д.Выселиха, д.Кнутиха Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| "Газификация с.Хозниково, д.Паршнево, д.Арефино, д.Выселиха, д.Кнутиха Лежневского муниципального района Ивановской области" | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 16 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 468 единиц |
| "Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Афанасово, д.Житково Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта)" | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
|  |  | Разработка проектной документации для строительства газопровода д.Антропьево Лежневского муниципального района Ивановской области (включающий проект планировки и проект межевания территории объекта) | Количество разработанных (откорректированных) проектных документаций – 1 единица |
| Газификация д.Антропьево Лежневского муниципального района Ивановской области | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов – 1,2 км,  Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры)- 7 единиц |

\*-показатель достигается при условии финансирования за счет средств областного и местного бюджетов