- АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2014 года                                                                                      № 904

О внесении изменений в Постановление Администрации Лежневского муниципального района от 31.12.2013 года № 786 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области на 2014 - 2016 годы»

В соответствии с проведенным обследованием и эксплуатационно-техническим состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Лежневского района, Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области постановляет:

- Внести изменение в постановление Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области от 31.12.2013 года № 786 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области на 2014 – 2016 годы» в части:

- в наименовании, пункте 1 постановления и в Приложении №1 к постановлению слова «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области на 2014 – 2016 годы» заменить на слова: «Развитие транспортной системы Лежневского муниципального района Ивановской области»;

2. В приложении к постановлению в паспорте муниципальной программы строку - объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (по годам реализации) изложить в новой редакции (Приложение 1);

3. В приложении к постановлению в паспорте муниципальной программы раздел 4 – мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 2);

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Лежневского муниципального района

Ивановской области                                                                 О.С. Кузьмичева

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Лежневского муниципального района

Ивановской области

от_____________ №_________

| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (по годам реализации) | Общий объем бюджетных ассигнований: 2014 год – 5891,5 тыс. руб. 2015 год – 22299,57 тыс. руб. 2016 год – 8472,2 тыс. руб. 2017 год – 7228,5 тыс. руб. - областной бюджет: 2014 год – 0 тыс. руб. 2015 год – 15371,37 тыс. руб. 2016 год – 0 тыс. руб. 2017 год – 0 тыс. руб. - районный бюджет: 2014 год – 5891,5 тыс. руб. 2015 год – 6928,2 тыс. руб. 2016 год – 8472,2 тыс. руб. 2017 год – 7228,5 тыс. руб. |
| --- | --- |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Лежневского муниципального района

Ивановской области

от_____________ №_________

4. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Наименование мероприятий и ответственный исполнитель | Протяженность, км | Объем денежных средств, тыс. руб. | В том числе по бюджетам |  |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Районный бюджет | Областной бюджет, тыс.руб. | Бюджет поселений, тыс.руб. |  |
| Строительство (реконструкция) муниципальных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах района: - Растилково Малое – Мощенки (Администрация Воскресенского сельского поселения) | 3,0 | 249,107 | 249,107 | - | - | 2014 |
| ИТОГО: | 3,0 | 249,107 | 249,107 | - | - | 2014 |
| Хозниковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт, капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах района: - Подъезд к д. Житково | 0,450 | 406,00 | 406,00 | - | - | 2014 |
| - а/д Хозниково - Выселиха | 0,450 | 406,00 | 406,00 | - | - | 2014 |
| Лежневское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| - Подъезд к Марково | 1,5 | 100,00 | 100,00 | - | - | 2014 |
| -а/д.Телегино - Аржаново | 1,5 | 153,00 | 153,00 | - | - | 2014 |
| Чернцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| - Подъезд к д. Игнатиха | 1,0 | 800,00 | 800,00 | - | - | 2014 |
| - а/д Красный Остров –Аладино | 1,2 | 300,00 | 300,00 | - | - | 2014 |
| -а/д Златоуст – Ступкино | 2,2 | 134,832 | 134,832 | - | - | 2014 |
| - гидротехническое сооружение на а/д Дуброво - Златоуст | - | 267,168 | 267,168 | - | - | 2014 |
| Новогоркинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| - а/д Новое Горки – Дьяково | 4,5 | 303,00 | 303,00 | - | - | 2014 |
| -а/д Новые Горки – Грезино | 2,5 | 251,00 | 251,00 | - | - | 2014 |
| Воскресенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| - Подъезд к д. Петровское | 0,870 | 333,893 | 333,893 | - | - | 2014 |
| -подъезд к д. Быковка | 0,3 | 150,00 | 150,00 | - | - | 2014 |
| - а/д Мощенки - Михеевское | 5,0 | 500,00 | 500,00 | - | - | 2014 |
| Сабиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| - а/д Сабиново – Горшково | 7,0 | 665,00 | 665,00 | - | - | 2014 |
| Шилыковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| - а/д Шилыково – Веснево | 5,0 | 122,50 | 122,50 | - | - | 2014 |
| ИТОГО: | 33,47 | 4892,393 | 4892,393 | - | - | 2014 |
| Содержание муниципальных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах района | 192,00 | 750,0 | 750,0 | - | - | 2014 |
| ИТОГО по 2014 году: | 36,47 | 5891,5 | 5891,5 | - | - | 2014 |
| Строительство (реконструкция) муниципальных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах района (* - данное мероприятие будет выполнено при условии выделения денежных средств из Дорожного фонда Ивановской области) | - | 15526,63263 | 155,26263 | 15371,37 | - | 2015 |
| ИТОГО: | - | 15526,63263 | 155,26263 | 15371,37 | - | 2015 |
| Ремонт, капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах района | 22,0 | 4887,83737 | 4887,83737 | - | - | 2015 |
| Ремонт и содержание мостовых сооружений и водопропускных труб на муниципальных автомобильных дорогах вне границ населенных пунктах в границах района | - | 385,1 | 385,1 | - | - | 2015 |
| Содержание муниципальных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах района | 192,0 | 1500,00 | 1500,00 | - | - | 2015 |
| ИТОГО ПО 2015 ГОДУ: | - | 22299,57 | 6928,2 | 15371,37 | - | 2015 |
| Ремонт, капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах района | 22,0 | 5972,2 | 5972,2 | - | - | 2016 |
| Содержание муниципальных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах района | 192,0 | 1500,00 | 1500,00 | - | - | 2016 |
| Ремонт и содержание мостовых сооружений и водопропускных труб на муниципальных автомобильных дорог вне границ населенных пунктах в границах района | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | 2016 |
| ИТОГО ПО 2016 ГОДУ: | - | 8472,2 | 8472,2 | - | - | 2016 |
| Ремонт, капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах района | 22,0 | 4728,5 | 4728,5 | - | - | 2017 |
| Содержание муниципальных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах района | 192,0 | 1500,00 | 1500,00 | - | - | 2017 |
| Ремонт и содержание мостовых сооружений и водопропускных труб на муниципальных автомобильных дорог вне границ населенных пунктах в границах района | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | 2017 |
| ИТОГО ПО 2017 ГОДУ: | - | 7228,5 | 7228,5 | - | - | 2017 |